## Slide 1
프로젝트: ARA 및 금형자산
1. ARA : CX-102 (LTE Cat.M1)
1) LG U+ 망연동 시험 준비
- 시험 입고 회의 일정 협의: 1/4일 예정
2) FW 개발
- LG U+ 요구 기능 구현 진행 중
2. 금형 관리 단말기 : CN-102H (LTE Cat.M1)
1) HW 개발 - 안테나 개발 - 안테나 성능 측정: ETRI 출장 2) 기구 및 케이스: Type 3로 안테나 구조 결정: 제품 사이즈 증가
1. ARA : CX-102 (LTE Cat.M1)
1) LG U+ 망연동 시험 준비
- 시험 입고 회의 일정 확정: 1/4일 예정
- 입고 시료 준비: 5EA
2) FW 개발
- LG U+ 요구 기능 구현 완료 (~12/31)
2. 금형 관리 단말기 : CN-102H (LTE Cat.M1)
1) HW 개발 - 안테나 개발 - 샘플 금형 제작: 캐리어 지그 목업 샘플 제작 및 LDS 패턴 적용 후 테스트 진행
Issues
Notice
이번 주 현황 (12/20 ~ 12/24)
다음 주 계획 (12/27 ~ 12/31)

## Slide 2
프로젝트: 스마트 빌딩 & 스마트 팩토리 & 차량관제
Issues
Notice
1. 스마트 빌딩
1) 코원 요청사항 대응
- 누수/정전/고전압 각 2EA
- 모두 상시 전원 사용하고 LED 동작 시나리오에 반영
2. 스마트 팩토리
- 진동 측정 프리테스트 진행 예정 (12/21,0%) → 센서연구소 측 일정 변경으로 인한 측정일 변경
3. 차량 관제
ARA 소켓서버 생성
데이터 parser 개발
테스트용 웹 프론트 작업 완료
1. 스마트 빌딩
1) 코원 요청사항 대응
- 시료 회수 시 관련 내용 검토 예정
2. 스마트 팩토리
- 진동 측정 프리테스트 진행 예정 (12/29,0%)
- 현장 설치 시나리오 기획 및 작성
3. 차량 관제
- ARA 테스트 웹 런칭
이번 주 현황 (12/20 ~ 12/24)
다음 주 계획 (12/27 ~ 12/31)

## Slide 3
프로젝트: 동산담보 DB 표준화
Notice
Issues
이번 주 현황 (12/20 ~ 12/24)
다음 주 계획 (12/27 ~ 12/31)
1. [동산담보] 업체, 담보물 DB 재구축 (계속)
- 수집된 업체 정보 현황 모니터링을 위한 시스템 기획
- 담보물 hs code 기준 분류(계속) : hs code를 기준으로 담보물 분류
2. [동산담보] Combination 알고리즘 개발 (계속)
셀-튐 분류 다층 buffer system 개발:
  삼각측량 알고리즘 개선, 셀-튐 분류 알고리즘, 이동감지 알고리즘 등의 combination을 통한 이동판단 모델링
알고리즘 지표를 활용한 ML 모델링 적용 여부 분석
1. [동산담보] 업체, 담보물 DB 재구축(계속)
- 수집된 업체 정보 현황 모니터링을 위한 시스템 기획
- 담보물 hs code 기준 분류(계속) : hs code를 기준으로 담보물 분류
2. [동산담보] 이동감지 머신러닝 모델링 개발
이동감지 분류지표 개발:
  알고리즘 지표를 활용한 ML 모델링 적용
개발된 분류지표 기반 학습 데이터셋 구축 및 성능지표 계산:
  모델링 technical report 작성
품질팀, WEB팀 시스템 구현 계획 협의